Detailbeschrieb IPA

Abgabe bei TAE am 09.03.2026

# Ausgangslage

Die Klixa-BZ hat, infolge exponentiellem Wachstum der IT-Infrastruktur, in den letzten Jahren, mehrere Monitorings und Automatisierung Tools eingeführt. Die Systeme momentan in Nutzung verwenden unterschiedliche Protokollformate und werden nicht einheitlich gespeichert. Nach ISO/IEC 27001 (A.8.15) entspricht dies nicht den Anforderungen für Auditierbarkeit und Nachvollziehbarkeit.

# Detaillierte Aufgabenstellung

Ziel ist die Entwicklung einer einheitlichen ISO konformen SIEM-Lösung, welche die Erkennung von jeweiligen Fehlern sowie die Identifikation von Sicherheitsvorfällen deutlich beschleunigt.  Eine SIEM-Lösung ist per definitionem ein Service, der Logs von sämtlichen Systemen einer Organisation zusammenführt. Im Rahmen dieser IPA wird eine solche Applikation entwickelt und eingeführt.  Der Standard für dieses Projekt richtet sich nach ISO/IEC 27001 (A.8.15) welche hierbei die Vorlage für jegliche Bedingungen beschreiben. Jedoch wird für diese IPA die ISO-Anforderung für die automatische Analyse von Protokollen nicht erwartet.

## Konzeptionierung

- Klassendiagramm und ERM

  - Definition von allen Tabellen, Attributen, Klassen und Methoden

  - Beziehungen aufzeichnen

- Integrationskonzept erarbeiten

  - Alle Nachbarelementen und Datenflüsse einzeichnen

  - Kontextdiagramm definieren

- Testkonzept

  - Definition von Testzielen, Testobjekten und Testarten (Unit-Tests, Integrationstests, E2E-Tests, Performance- und Security-Tests)

  - Festlegung der Testabdeckung für kritische Workflows

- Sicherheitskonzept

  - Berechtigung für externen Zugriff

  - Risiken beurteilen und definieren

  - Festlegung der Massnahmen für Informationssicherheit (ISDS)

- Einführungskonzept

  - Definition für den Implementierungsvorgang und die Einführungsmassnahmen

- Mockups/Wireframes

  - Konzeptionierung der UI und ihre Spezifikationen

## Umsetzung

- Erstellen von Unit-Tests (TDD)

  - E2E-Tests für kritische Workflows implementieren

  - Integrationstests schreiben

  - Performance-Tests und Security-Tests (SAST/DAST) schreiben

- Implementierung von

  - Dependency Injection Logik

  - Helper Methoden

  - Klassen und Methoden gemäss Dokumentation

  - OpenAPI-Bibliothek

- Erstellen der ORM-Klasse

  - Programmierung der Datenbank nach ERM

## Abgrenzung

Nicht Bestandteil der Aufgabenstellung ist:

- Automatische Analyse von Protokollen

- Schnittstelle zum Scannen von jeglichen Logs

- Integration von Active Directory (AD)

- Lokalisierung

- Docker Integration

- Windows Installer (MSI)

- Benutzer-Schulung und Support

## Erwartete Resultate

- Eine funktionierende SIEM-Lösung nach ISO-27001 Standard für Protokollierung

- Sinnvolle und zufriedenstellende Abdeckung von Tests

- Usergerechte Integrationsdokumentation

- Eine plattformunabhängige Applikation

- Geschriebener Code muss den Coding-Conventions von Microsoft folgen

Die Applikation richtet sich ausschliesslich nur für die Interne Benutzung der Administratoren von Klixa-BZ.

# Mittel und Methoden

## Software

Hypervisor: XCP-NG 8.3

OS: Windows 11 25H2, Arch Linux 2026.03.01, Ubuntu 22.04

Softwarelizenzen: Windows 11 Pro, IntelliJ IDEA Education, Microsoft Office 365

Backup: GitHub Monorepository, GitHub actions, Git, Microsoft OneDrive und Office 365

Entwicklungsumgebung: Neovim 0.11, Jetbrains RustRover 3.4, Jetbrains Rider 3.3

## Hardware

Server: Hypervisor-Host: HP Workstation (Z440)

Laptop: Klixa-BZ interner HP-Laptop

# Vorarbeiten

- Aufsetzen des Hypervisor Servers

- Arch Linux nach Präferenzen des Lehrlings, für eine Coding Umgebung eingerichtet

- IPA-Dokumentvorlage und grober Zeitplan

# Neue Lerninhalte

- Implementierung von EF-Core in einem kritischen System

- Entwicklungsmethode nach TDD

- OpenAPI Dokumentation und Implementierung